- チーム：G

- ゲームタイトル：FLUX RUNNER

- ゲームの概要：対戦型障害物レース。相手より長くコースにとどまっていた方が勝利。

- ゲームの操作説明：

- 制作での反省点：

[デザイン]

・作業バランスが崩れてしまった。

[プログラム]

・β発表が終わったら油断した、最後までちゃんとブラッシュアップしなかった。

・完璧ではなかった。

[企画]

・詰が甘かった。

・プレゼン(特にデモプレイ)の練習が甘く、チーム全体に迷惑をかけてしまった。

- 後輩へのアドバイス：

[デザイン]

・下手に凝らずに、プログラムと足並みがそろうことを優先しよう！

・制作したグラフィックは多くの人に見てもらおう！自分だけで綺麗だと決め付けないことです。

[プログラム]

・とりあえず、ゲーム制作に時間をたくさん使うことが一番大事！！

プログラム同士はもちろん、デザイナーさんとのデータのやり取りはしっかりやるほうがいい。

・修正は早めにした方がいいので、それぞれの分野に何時でも連絡できるように！

・できるだけ、β版までにゲームを完成することを心がけること！（ベータ版の後は、ゼミの選考でゲーム制作する時間がなくなる）

[企画]

・時間は思った以上に無いです。

・常にスケジュール＆個々の作業状況を確認しよう！

・プレゼンの練習はしっかり行いましょう。